# Протокол совещания

АО «Самрук-Қазына Ондеу»

Тема: Доклады по производственным показателям направлений

# Текст совещания

Данияр Серикович  (заместитель председателя правления)

Коллеги, начинаем оперативное совещание. Формат сегодня такой — каждый докладывает по своему направлению: показатели, проблема, если есть, и что предлагаете. Начнём с Ботагоз Нурлановны.

Ботагоз Нурлановна  (директор департамента промышленной политики)

По химическому направлению за август: выпуск продукции — 94% от плана, недобор в основном по полимерной группе. Проблема — срыв поставки сырья от казахстанского поставщика, третий месяц подряд задержка на 5-7 дней, из-за этого простаивает линия.

Данияр Серикович

Так, с этим тянуть нельзя. Смотрите — параллельно ищите второго поставщика, хотя бы на 30% объёма, чтобы не зависеть от одного. И сразу выставляйте претензию нынешнему по договору, там же должна быть неустойка за срыв сроков. Кто у вас курирует договорную работу?

Ботагоз Нурлановна

Есть юрист в департаменте, Ерлан.

Данияр Серикович

Хорошо, пусть Ерлан до конца недели подготовит претензию, а вы параллельно за две недели найдите альтернативного поставщика хотя бы для расчёта. Потом сравним условия и решим окончательно.

Ботагоз Нурлановна

Поняла, сделаем.

Данияр Серикович

Жандос Талгатович, по инвестициям что у нас?

Жандос Талгатович  (директор департамента инвестиций)

По инвестпрограмме на сентябрь — освоение 68% от планового бюджета. Причина отставания — по трём проектам подрядчики не успевают со сдачей документации, соответственно платежи не проходят.

Данияр Серикович

А по каким конкретно проектам?

Жандос Талгатович

Павлодарский завод и ещё два проекта поменьше в регионах.

Данияр Серикович

Понятно. Смотрите, здесь два пути — либо ждём и теряем темп, либо садимся с подрядчиками и жёстко прописываем еженедельные контрольные точки со штрафами за просрочку документации. Предлагаю второй вариант. Соберите совещание с подрядчиками на этой неделе, зафиксируйте новый график с промежуточными датами, а не только финальный срок сдачи.

Жандос Талгатович

Хорошо, на этой неделе организуем.

Данияр Серикович

И мне по итогам этого совещания — короткую справку, что решили с подрядчиками.

Жандос Талгатович

Сделаю.

Данияр Серикович

Ерболат Мухтарович, по вашему направлению?

Ерболат Мухтарович  (руководитель службы охраны труда и промбезопасности)

По травматизму и промбезопасности показатель в норме, серьёзных инцидентов за месяц не было. Но есть проблема по обучению — у нас 12% персонала на производственных площадках с просроченными сертификатами по технике безопасности, кадровая служба не успевает организовывать переаттестацию.

Данияр Серикович

Двенадцать процентов — это много. Люди без сертификата фактически работают незаконно, это же прямой риск для компании при проверке.

Ерболат Мухтарович

Согласен, проблема в пропускной способности учебного центра — очередь на переаттестацию.

Данияр Серикович

Тогда давайте так — организуйте дополнительные группы, если нужно, привлеките внешнего сертифицированного тренера на подряд, чтобы закрыть очередь за месяц. Это не тот вопрос, где можно ждать в общей очереди.

Ерболат Мухтарович

Понял, найду тренера, за неделю дам смету по доп.группам.

Данияр Серикович

Хорошо, жду смету, согласуем бюджет быстро, тянуть не будем.

Данияр Серикович

Салтанат Ерболовна, у вас как с подрядчиками, по показателям что?

Салтанат Ерболовна  (руководитель управления взаимодействия с подрядчиками)

По количеству активных договоров всё в рамках плана, но есть проблема — участились случаи, когда подрядчики выставляют счета с задержкой, а потом требуют оплату задним числом, из-за этого путаница в бюджете квартала.

Данияр Серикович

Это системная недисциплинированность или конкретные подрядчики?

Салтанат Ерболовна

В основном три-четыре компании постоянно так делают.

Данияр Серикович

Тогда прямое решение — пропишите в новых договорах жёсткий срок выставления счёта, например пять рабочих дней после выполнения работ, и штрафную санкцию за нарушение. А по текущим договорам с этими подрядчиками — направьте официальное уведомление, что с определённой даты просроченные счета приниматься не будут.

Салтанат Ерболовна

Хорошо, подготовлю уведомление и обновлю шаблон договора.

Данияр Серикович

Отлично, коллеги. Подытожим — Ботагоз Нурлановна: претензия поставщику и поиск альтернативы за две недели. Жандос Талгатович: совещание с подрядчиками на этой неделе и справка мне. Ерболат Мухтарович: смета по доп.группам за неделю. Салтанат Ерболовна: уведомление подрядчикам и новый шаблон договора. Все свободны, спасибо.

# Саммари по ключевым пунктам

Каждое направление доложило показатели, обозначило проблему, председатель сразу дал поручение с предварительным вариантом решения.

| Направление / доклад | Показатель | Проблема |
| --- | --- | --- |
| Химическая промышленность (Ботагоз Нурлановна) | Выпуск 94% от плана | Срыв поставки сырья поставщиком, простой линии |
| Инвестиции (Жандос Талгатович) | Освоение бюджета 68% | Подрядчики не сдают документацию вовремя по 3 проектам |
| Охрана труда (Ерболат Мухтарович) | Травматизм в норме | 12% персонала с просроченными сертификатами |
| Работа с подрядчиками (Салтанат Ерболовна) | Договоры в рамках плана | Просроченное выставление счетов, путаница в бюджете |

## Поручения

| Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Подготовить претензию поставщику за срыв сроков | Ерлан (юрист департамента) | До конца недели |
| Найти альтернативного поставщика сырья (расчёт) | Ботагоз Нурлановна | 2 недели |
| Провести совещание с подрядчиками, зафиксировать график с контрольными точками | Жандос Талгатович | Текущая неделя |
| Предоставить справку по итогам совещания с подрядчиками | Жандос Талгатович | После совещания с подрядчиками |
| Организовать доп. группы / привлечь внешнего тренера, подготовить смету | Ерболат Мухтарович | 1 неделя (смета) |
| Подготовить уведомление подрядчикам и обновить шаблон договора | Салтанат Ерболовна | Не указан |